贵安新区工业类工程建设项目“用地清单制+告知承诺制”实施方案（试行）

为贯彻落实党中央、国务院关于深化“放管服”改革和优化营商环境的部署安排，进一步提高贵安新区工业类工程建设项目审批效率和服务质量，持续优化和改善贵安新区营商环境，根据《贵州省优化营商环境条例》、《贵阳贵安贯彻落实<贵州省优化营商环境条例>的通知》、《贵安新区全面开展工程建设项目审批制度改革工作实施方案》等文件要求，推进“用地清单制+告知承诺制”，结合新区实际，制定本方案。

一、工作目的

为进一步深化落实新区“放管服”改革和优化新区营商环境，以工业类工程建设项目企业需求为导向，通过简政放权、优化服务、全力打造一流营商环境，大力推动高质量发展，进一步完善工业用地出让前的土地储备工作，优化工业用地出让程序，建立工业用地技术控制指标和管理“清单制”工作制度，变“企业多头跑为政府内部协调”，降低企业成本，切实提高企业办事便利度，便于企业按需合理安排工期和投资进度，为企业“拿地即开工”创造有利条件。

二、工作内容

（一）实施范围。包括：大数据科创城产业集聚区北区、新能源动力电池和材料研发基地、金融数据集聚中心、大数据科创城产业集聚区南区、华为数据中心片区、能源产业城片区、原五七零八厂产业集聚区等七个区域内的工业用地。

（二）涉及事项。包括用地规划条件、建筑节能、交通影响、地质灾害、地震安全、节能、安全、压覆矿产、水土保持、环境评估、防洪、社会稳定风险、风景名胜区、林地、林地采伐、危险物品安全、城市绿地树木、考古调查勘探、文物保护、历史建筑保护、古树名木保护、配套公共服务设施及市政设施、水电气讯等公共设施连接设计技术设计要点等用地要求。

（三）涉及主体。各相关行政审批主管部门、市政公用服务单位对拟出让地块提出的用地管理要求和技术要点，以及各类评估评价成果及可实施“告知承诺制”事项及材料清单，形成拟出让地块的“用地清单”。各相关行政审批主管部门、市政公用服务单位在项目后续报建及验收环节，不得擅自增加“用地清单”外的要求。

（四）实施要求。

1.实施计划安排。计划从2022年8月1日起，实施范围内工业类工程建设项目全面试行“用地清单制+告知承诺制”。

2.用地清单要求。自然资源局在土地出让时，将“用地清单”随土地出让合同一并发放给土地受让单位，将汇总的用地管理要求和技术要点，以及各类评估评价成果及可通过告知承诺制办理的事项清单一次性告知土地受让单位。除豁免事项外，清单之内的事项实行审批制，清单以外开工前的事项实行告知承诺制。对于实行告知承诺制的事项，相关部门制定并公布具体要求及承诺书格式文本，申请人按要求作出书面承诺并提交约定的材料后，审批部门直接作出审批决定。

三、工作程序

（一）征求用地清单和告知承诺需求。城建局将拟出让地块的位置、范围、规划条件等信息通过“多规合一”业务协同平台等渠道发送到各相关审批主管部门、市政公用服务单位，征求用地清单和告知承诺需求。责任单位：城建局；工作时限：3个工作日。

（二）反馈用地清单、告知承诺需求。各相关审批主管部门、市政公用服务单位在7个工作日内，提出各自的管理要求、技术设计要点、控制指标、宗地周边供水、供电、供气、通讯等连接点和接驳要求等管理信息及可实施“告知承诺制”事项及材料清单，以书面形式加盖公章后反馈至城建局。责任单位：各相关审批主管部门、市政公用服务单位；工作时限：7个工作日。

（三）归集用地清单和告知承诺。城建局负责汇总各相关审批主管部门、市政公用服务单位提出的用地管理要求和技术要点，以及各类评估评价成果，形成拟出让地块的“用地清单”后提交自然资源局。责任单位：城建局；工作时限：3个工作日。

（四）明示用地清单和告知承诺。自然资源局在土地出让时，将“用地清单”一并交付给土地受让单位。各相关审批主管部门、市政公用服务单位在项目后续报建及验收环节，不得擅自增加“用地清单”外的要求。责任单位：自然资源局；工作时限：土地出让时。

四、任务分工

城建局：负责组织“多规合一”并汇总规划意见；负责发起、汇总拟出让地块各行政主管部门、市政公用服务单位的用地信息；负责提出拟出让地块规划设计条件通知书，提出配套公共服务设施及市政基础设施、海绵城市、林地、交通影响、建筑风貌、建筑节能、现状普查信息等技术设计要点和控制指标要求及其他需要明确的要求；负责协调各乡镇完成征拆，提供宗地初勘报告、1:500地形图；提出可实施“告知承诺制”事项及材料清单。负责根据实际情况需要向其他行业主管部门等有关部门征询意见提供用地清单；负责提供区域评估成果。

- 财政金融局：负责为相关审批主管部门推行“用地清单制+告知承诺制”工作提供财政资金保障，促进改革工作顺利推进。

- 投资促进局：负责提供项目招商协议，负责按程序提供招商引资项目基本情况，明确产业方向和投资强度等方面的具体要求及其他需要明确的要求，提出可实施“告知承诺制”事项及材料清单。

- 工信局：负责明确产业方向和投资强度等方面的具体要求及其他需要明确的要求，提出可实施“告知承诺制”事项及材料清单。

- 经发局：提出能源消费总量和强度控制要求，对企业节能提出具体要求及其他需要明确的要求，提出可实施“告知承诺制”事项及材料清单。

自然资源局：提出压覆矿产资源审批、地质灾害危险性评估义务履行审查具体要求及其他需要明确的要求，提出可实施“告知承诺制”事项及材料清单。

生态环境局：提出项目选址是否涉及饮用水水源保护区等环境敏感区的意见；提出是否需编制环评文件、编制类型及相关管理要求及其他需要明确的要求，提出可实施“告知承诺制”事项及材料清单。

安监局：负责对生产储存危险化学品、非煤矿矿山、生产储存烟花爆竹、金属冶炼以及使用危险化学品从事生产并且使用量达到规定数量的化工等限制类（许可类）工业工程建设项目安全设施“三同时”提出具体要求；负责对有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草和商贸等非限制类（备案类）工贸行业工程建设项目安全设施“三同时”提出具体要求；提出可实施“告知承诺制”事项及材料清单。

直管区各乡镇（街道）：负责提供拟出让地块征收安置情况及其他需要明确的要求，提出可实施“告知承诺制”事项及材料清单，完成地块内土地房屋征收工作，协助完成地块内现状调查工作。

贵阳市综合执法局：负责提供涉及城市绿地、树木、园林绿化、土石方外运、道路挖掘、临时占用绿地、城镇污水排入排水管网、树木迁移的具体要求及其他需要明确的要求，提出可实施“告知承诺制”事项及材料清单。

贵阳市应急局：负责提供建设项目出让地块《建筑项目抗震设防要求确认意见书》，明确所在区域的设计地震动参数（地震局），提出其他需要明确的要求，提出可实施“告知承诺制”事项及材料清单。

贵阳市气象局：提出新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可的管理要求及其他需要明确的要求，提出可实施“告知承诺制”事项及材料清单。

花溪区政法委：提出社会稳定风险评估的管理要求及其他需要明确的要求，提出可实施“告知承诺制”事项及材料清单。

花溪区自然资源局：提出风景名胜区内建设活动、占用林地、林木采伐等的管理要求及其他需要明确的要求，提出可实施“告知承诺制”事项及材料清单。

花溪区水务局：提出地块范围内的水资源开发利用保护、水土保持、洪水影响评价、取水、河道管理范围、再生水管理等意见;地块及周边排水设施、周边连接点、公共设施连接点、迁改等的意见要求；地块及周边供水设施、周边连接点、公共设施连接设计、迁改等的管理要求及其他需要明确的要求，提出可实施“告知承诺制”事项及材料清单。

花溪区文体广电旅游局：提出地块范围内的历史建筑、古树名木保护要求，根据考古调查、勘探情况，提出地下文物保护要求；地上文物保护的具体措施及要求及其他需要明确的要求，提出可实施“告知承诺制”事项及材料清单。

各市政公用服务单位（新区水务公司、配售电公司、燃气公司、电信公司、移动公司、联通公司、广电网络公司等）：提出地块及周边相关管线和设施现状情况（含地下管线），以及周边的连接点、连接设计要求；涉及迁改的，基本迁移要点及其他需要明确的要求，提出可实施“告知承诺制”事项及材料清单。

五、工作保障

（一）强化组织领导。在新区工改办领导下成立“用地清单制+告知承诺制”改革推进领导小组，相关部门、科室负责人为成员。办公室设在城建局，负责统筹协调和联络工作。城建局和有关审批主管部门、市政公用服务单位应明确1名联络人，专职负责协同平台信息收发、上传成果信息等事宜，及时通报事项进展情况，督办跟踪本单位未及时办结的案件。

（二）加强政企沟通。各部门要畅通信息沟通渠道，广泛开展宣传，主动发布和解读改革政策，及时总结宣传改革做法和经验，积极听取企业以及群众关于改善营商环境的建议，大力推动“用地清单制+告知承诺制”改革方案落地落实。

（三）搭建协同平台。由城建局在“多规合一”业务协同平台上增加“公开出让用地清单”功能模块，供城建局和有关审批主管部门、市政公用服务单位在平台征询和反馈意见。所需经费纳入新区财政预算予以专项核定保障。

- 优化监管办法。按照“双随机、一公开”要求，建立健全与审批改革相适应的事中事后监管办法；对存在风险隐患的工程建设项目，有针对性制定日常监管措施，对违法违规行为从严处理，形成闭合管理，确保减事项不减责任、放权限不弱服务。对被纳入不诚信名单的企业，各相关审批部门不允许其通过告知承诺、容缺受理等方式办理有关手续，依法从严审批，实现“一处失信，处处受限”。

本方案自2022年8月1日起试行。