关于进一步优化贵安新区“多规合一”业务协同平台的实施方案（试行）

认真贯彻落实《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11号）、《省人民政府办公厅关于印发贵州省全面开展工程建设项目审批制度改革工作实施方案的通知》（黔府办发〔2019〕8号）等文件精神，结合新区实际，特制定本方案。

一、总体要求

按照党中央、国务院和省委、省政府关于全面开展工程建设项目审批制度改革的工作部署，在工程建设项目审批改革信息平台基础上，推进“多规合一”业务协同平台建设，制定“多规合一”规划目录，将各类空间性规划控制线边界汇聚到统一信息平台，建立项目合规性审查协调机制，为营商环境优化和服务效能提升提供有力支撑。

二、工作目标

（一）第一阶段（2022年12月底前）。优化“多规合一”规划目录，收集整理规划目录中各类空间性规划或控制线边界并进行入库，建成“多规合一”的“一张蓝图”框架，更新完善各类空间性规划或控制线边界等管控数据的数据规整、坐标转换、格式转换并进行入库。

（二）第二阶段（2023年12月底前）。更新项目策划生成系统，优化部门审查审批流程。结合国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设，完成合规性检查功能开发。

三、工作任务

（一）“一张蓝图”信息平台建设

1、更新规划目录和矢量数据。结合新区实际，更新“多规合一”规划目录，将城乡规划、土地利用规划、环境保护、林地、耕地、综合交通、水源保护、文物保护等规划整合，纳入“多规合一”规划目录范畴和“一张蓝图”规划底图。（责任单位：贵安新区城建局、自然资源局、生态环境局；花溪区自然资源局（林业）、水务局、文化和旅游局）

2、规划数据入库。贵安新区城建局将各部门提供的规划矢量数据进行数据处理、统一坐标后纳入“一张蓝图”信息平台进行动态维护，实现应用保障、数据安全，建成“多规合一”的“一张蓝图”。（责任单位：贵安新区城建局、自然资源局、生态环境局；花溪区自然资源局（林业）、水务局、文化和旅游局）

3、平台互通。建立科学规范的数据入库标准和共享开放机制，纵向贯穿省、新区，横向覆盖工程审批制度改革涉及的各部门，满足各类空间性规划控制线边界入库需求，各类规划数据“汇流入海”，实现共建共享、互联互通。（责任单位：贵安新区城建局、自然资源局、生态环境局；花溪区自然资源局（林业）、水务局、文化和旅游局）

（二）项目策划生成

根据贵安新区工程建设项目审批流程，新区直管区内各类项目的主管部门、属地政府作为项目策划发起部门，负责牵头发起项目合规性审查流程；新区经发局、城建局、自然资源局、生态环境局，花溪区自然资源局（林业）、水务局等相关部门作为审查部门，负责对项目红线进行合规性审查，审查结果汇总至项目策划发起部门，经策划生成的项目将推送至新区工改系统。（责任单位：贵安新区经发局、工信局、投促局、城建局、自然资源局、生态环境局、公路局，花溪区教育局、自然资源局（林业）、水务局、文化和旅游局、民政局；贵安新区党武街道、湖潮乡、高峰镇、马场镇）

四、协调机制

“多规合一”规划目录中包含的各类规划或控制线范围，在开展新编规划、规划修改、新增控制线、控制线调整等工作过程中，应加强与各类空间性规划的衔接。各类规划或控制线范围经批复后，其相应的行业主管部门应于7个工作日内将批复成果提供新区城建局纳入“一张蓝图”信息平台，确保动态完善、适时更新。

五、保障措施

（一）加强组织领导。新区工改办要切实加强对“多规合一”业务协同平台建设工作的组织领导，统筹协调各相关部门及时按要求提供规划数据或控制线范围，督促项目主管发起规划合规性审查，合力推进相关工作。

（二）确保数据真实。“一张蓝图”信息平台的各类空间性规划或控制线数据，是实施建设项目工程审批的依据。各相关部门在提供各类空间性规划或控制线范围矢量数据时，要认真审核、严格把关，确保数据真实性、准确性。

（三）落实经费保障。“多规合一”业务协同平台建设是党中央、国务院和省委、省政府关于全面开展工程建设项目审批制度改革工作部署中明确的重点工作任务。新区财政局应将“多规合一”业务协同平台建设、维护经费纳入财政预算。

附件：项目策划生成流程图

附件

项目策划生成流程图

（项目主管部门、属地政府牵头）